| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN Số: /NQ-HĐND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hương Sơn, ngày tháng 4 năm 2023 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên thôn

xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND;

Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên thôn xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên thôn xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, với các nội dung:

1. Tên dự án: Đường giao thông liên thôn xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn.

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn.

4. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông trong vùng; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông của xã Sơn Ninh theo quy hoạch được duyệt.

5. Quy mô đầu tư (dự kiến):

Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông liên thôn xã Sơn Ninh có điểm đầu nối đường trục chính xã Sơn Ninh (đoạn cầu Vực Nầm đến Quốc lộ 8C) đến đường trục thôn Dương Đình, với tổng chiều dài 2,1km.

Tuyến thiết kế đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp V miền núi theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 có quy mô mặt cắt ngang:

- Bề rộng nền đường: Bnền = 6,5m;

- Bề rộng mặt đường: Bmặt = 5,5m;

- Bề rộng lề đường: Blề = 2 x 0,5m.

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 14.990.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện bố trí trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2025.

9. Hình thức đầu tư dự án: Xây mới./.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

a) Chỉ đạo chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định. Chỉ đạo các phòng, ban, địa phương liên quan: Thường xuyên rà soát tiến độ các dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư các dự án; hướng dẫn, phối hợp cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình. Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những trường hợp phát sinh của dự án.

b) Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư hàng năm và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để bố trí đảm bảo hoàn thành dự án đã được phê duyệt; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày      tháng 4 năm 2023./.

| Nơi nhận: - HĐND, UBND tỉnh; - TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; - UBND huyện, UBMTTQ huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - VP: Huyện ủy, HĐND - UBND huyện; - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; - TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; - Cổng thông tin điện tử huyện; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Bùi Nhân Sâm |
| --- | --- |