| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 48/TB-UBND | Hương Sơn, ngày 17 tháng 3 năm 2021 |

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc

với 3 hộ dân xã Quang Diệm có kiến nghị bồi thường công trình bị

ảnh hưởng do thi công Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 8A

Ngày 17/3/2021, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Quang Diệm, đồng chí Trần Bình Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Trần Đình Sơn, Phó Trưởng Ban quản lý Dự án 4 (Chủ Đầu tư dự án) đồng chủ trì buổi làm việc với các hộ: Bà Nguyễn Thị Tình, Thôn 4; ông Hồ Văn Thịnh, Thôn 3 và bà Nguyễn Thị Huế, Thôn 2 xã Quang Diệm (sau đây gọi tắt là các hộ) để giải quyết kiến nghị bồi thường công trình bị ảnh hưởng do thi công Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 8A gây ra. Cùng dự có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tổ công tác phụ trách giải phóng mặt bằng đoạn qua xã Quang Diệm, Đơn vị thi công Dự án; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Công an, Công chức Địa chính xã Quang Diệm.

Sau khi nghe kiến nghị của các hộ dân, ý kiến phát biểu giải trình của Chủ Đầu tư dự án, các đơn vị có liên quan và của các đại biểu tham gia buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Dự án Mở rộng, nâng cấp quốc lộ 8A đoạn qua xã Quang Diệm đến nay cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ theo quy định. Hiện nay, chỉ còn một số đoạn chưa thi công hoàn thiện, trong đó có đoạn đi qua công trình nhà ở của 3 hộ. Lý do, trong quá trình thi công dự án đã ảnh hưởng và làm thiệt hại đến các công trình, nhà ở nên các hộ đã yêu cầu Nhà thầu tạm dừng thi công để thẩm định, đánh giá và bồi thường thiệt hại cho các hộ trước khi hoàn thiện công trình.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, thì những phản ánh về thiệt hại của các hộ dân là có cơ sở. Trước khi thi công công trình, chủ đầu tư đã mua bảo hiểm thiệt hại do quá trình thi công gây ra cho toàn tuyến và đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, lập biên bản cụ thể đối với từng công trình của các hộ trước khi thi công. Tuy nhiên, phải chờ sau khi hoàn thành công trình, mới đánh giá được tổng thiệt hại để làm cơ sở bồi thường theo quy định. Hiện nay, theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Dự án (đoạn qua xã Quang Diệm) phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021. Chủ đầu tư cam kết đơn vị bảo hiểm đường bộ thẩm định, đánh giá và bồi thường thiệt hại cho các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật trong tháng 4/2021.

Về kiến nghị chính quyền địa phương đứng ra bảo đảm chủ đầu tư thực hiện các cam kết nêu trên của các hộ dân là chính đáng. Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã Quang Diệm chịu trách nhiệm với các hộ dân về việc yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị bảo hiểm tiến hành thẩm định, đánh giá và bồi thường thiệt hại cho các hộ dân khi hoàn thành công trình, đúng theo các quy định của pháp luật.

Đề nghị Ban Quản lý Dự án 4 thực hiện theo đúng cam kết tại buổi làm việc hôm nay. Đề nghị các hộ chia sẻ, đồng thuận, tạo điều kiện để Dự án thi công đảm bảo tiến độ theo thời hạn quy định

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thân tại buổi làm việc, giải quyết kiến nghị của các hộ dân xã Quang Diệm liên quan đến thi công công trình Quốc lộ 8A. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

| Nơi nhận: - Đc Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - UBMTTQ huyện, Ban Dân vận HU; - Ban Quản lý Dự án 4; - Các đơn vị thi công; - Công an huyện; - Các phòng: KTHT, TNMT; - UBND xã Quang Diệm; - Bà Nguyễn Thị Tình, Thôn 4 Quang Diệm; - Ông Hồ Văn Thịnh, Thôn 3 Quang Diệm; - Bà Nguyễn Thị Huế, Thôn 2 Quang Diệm; - Lưu VT. | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Lê Xuân Hồng |
| --- | --- |